T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2022 YILI KARABÜK İLİ YATIRIMLARI ÇALIŞMA ve İŞ PROGRAMI (01 OCAK – 31 ARALIK 2022)

İÇİNDEKİLER

2022 YILI KARABÜK İLİ YATIRIM PROGRAMI

1. YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI……………..........01

2. YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI	02

3. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	03

4. KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	04

5. T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	05

6. TEİAŞ 22. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ……………..06

7. D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	07

8. ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	10

9.VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ……………………………………11

10. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ…………………..…………………12

11. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	14

12. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	15

13. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	16

14. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	17

15. YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI	18

16. MERKEZ İLÇE	19

17. EFLANİ İLÇESİ	22

18. ESKİPAZAR İLÇESİ	23

19. OVACIK İLÇESİ	24

20. SAFRANBOLU İLÇESİ	25

21. YENİCE İLÇESİ	27

22. ORTAK PROJELER	28

23. MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU	30

24. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	31

25. MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	32

26. EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	33

27. ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	34

28. OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	35

29. SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	36

30. YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	37

1

YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ULAŞTIRMA TCK 15. Bölge Müd. (12) TCDD İşl. 2. Bölge Müd. (4) | 16 | 3.070.030.130 | 1.423.358.613 | 61.933.580 |
| 2 | EĞİTİM Karabük Üniv. (7) İl Milli Eğitim Müd. (27) | 34 | 433.860.887 | 103.021.233 | 129.132.390 |
| 3 | KÜLTÜR – TURİZM Vakıflar Bölge Müdürlüğü (3) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (4) | 7 | 450.934 | 69.604 | 193.533 |
| 4 | TARIM DSİ 23.Bölge Müd. (41) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (4) Zonguldak Orman Bl. Md. (6) Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müd.Şubesi(2) | 53 | 1.410.387.346 | 134.486.782 | 42.234.545 |
| 5 | ENERJİ TEİAŞ (4) | 4 | 58.680.000 | 10.972.000 | 11.927.000 |
| 6 | SAĞLIK İl Sağlık Müd. (7) | 7 | 86.536.232 | 5.211.718 | 13.816.726 |
| 7 | D.K.H. DSİ 23. Bölge Müd. (2) | 2 | 52.637.334 | 52.092.247 | 76.850 |
| GENEL TOPLAM | 123 | 5.112.582.863 | 1.729.212.197 | 259.314.624 |

2

YATIRIMLARIN KULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | 7 | 164.470.795 | 76.117.000 | 58.356.795 |
| 2 | T.C.K. 15. Bölge Müdürlüğü | 12 | 3.065.247.764 | 1.422.086.891 | 58.693.580 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | 4 | 4.782.366 | 1.271.722 | 3.240.000 |
| 4 | TEİAŞ | 4 | 58.680.000 | 10.972.000 | 11.927.000 |
| 5 | DSİ 23. Bölge Müdürlüğü | 43 | 1.453.741.363 | 186.509.999 | 33.062.128 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 7.677.000 | 0 | 7.677.000 |
| 7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 3 | 98.133 | 41.511 | 98.133 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 27 | 269.390.092 | 26.904.233 | 70.775.595 |
| 9 | İl Sağlık Müdürlüğü | 7 | 86.536.232 | 5.211.718 | 13.816.726 |
| 10 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 4 | 1.041.267 | 0 | 1.041.267 |
| 11 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 4 | 352.801 | 28.093 | 95.400 |
| 12 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü | 2 | 565.050 | 69.030 | 531.000 |
| TOPLAM | 123 | 5.112.582.863 | 1.729.212.197 | 259.314.624 |

3

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Muhtelif İşler | 2022-2022 | 21.394.795 | 0 | 21.394.795 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Kampus Altyapısı | 2020-2022 | 4.750.000 | 2.255.000 | 2.496.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası | 2016-2022 | 81.998.000 | 62.000.000 | 19.998.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Ovacık | Ovacık Spor MYO Binası | 2021-2023 | 17.000.000 | 6.000.000 | 6.002.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Yayın Alımı | 2022-2022 | 1.067.000 | 0 | 1.067.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2023 | 37.861.000 | 5.862.000 | 7.000.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2022-2022 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| GENEL TOPLAM | 164.470.795 | 76.117.000 | 58.356.795 |

4

YATIRIMCI DAİRE	: KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2025 | 671.143.160 | 510.780.905 | 11.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Bartın | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2025 | 810.996.480 | 515.698.100 | 8.433.118 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Bartın - Safranbolu | 2013-2025 | 248.070.000 | 20.752.620 | 2.876.115 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu- Karabük | 2011-2025 | 579.040.000 | 160.240.271 | 7.254.168 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2025 | 171.466.200 | 12.825.161 | 6.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani Pınarbaşı | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2025 | 13.676.729 | 3.780.528 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı) Ayr. | 2011-2025 | 215.035.271 | 35.183.228 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Zonguldak | Devrek-Zonguldak Ayr.-Karabük Yolunda Filyos Grubu | 2019-2025 | 35.175.246 | 14.635.534 | 17.296.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Yapım İhalelerinde Kont.ve Dan.Hiz. | 2017-2025 | 11.948.000 | 6.539.000 | 1.319.179 |
| 10 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Bolu-Çankırı | Gerede Çerkeş Yolu | 2005-2025 | 231.849.332 | 106.043.946 | 5.500 |
| 11 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega ihzaratı | 2020-2025 | 26.337.500 | 9.028.141 | 6.492.500 |
| 12 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Rutin Yol Bakımı ve Onarım-Kar ve buz ile Mücadele | 2020-2025 | 50.509.846 | 26.579.457 | 15.000.000 |
| GENEL TOPLAM | 3.065.247.764 | 1.422.086.891 | 58.693.580 |

5

YATIRIMCI DAİRE	: T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Karabük Zonguldak Hattında Yer Alan Yolcu Peron Boylarının Uzatılması İşi | 2020-2022 | 1.460.000 | 1.046.191 | 410.000 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Irmak Zonguldak Hattı Km 327+350-327+500 Arasında Taş Duvar Yapılması | 2021-2022 | 906.835 | 0 | 640.000 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Irmak Zonguldak Hattı Km 278+370-278+440 Arasında Taş Duvar ve Pere Kaplama Yapılması | 2020-2022 | 415.531 | 225.531 | 190.000 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Karabük-Pirinçlik İstasyonları Arasında 14 Nolu Tünele Betonarme Perde Duvar Yapım ve Km 298+630 ile 298+680 Arasında Şev ve Palye Tanzimi ile Drenaj Kanalı Yapım İşi ve Km 297+500-298+588 Arasında 824 m Taş Duvar Yapılması ve Km 412+770-412+800 Arasında İstinat Duvarı Yapılması İşi | 2022-2022 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| GENEL TOPLAM | 4.782.366 | 1.271.722 | 3.240.000 |

6

YATIRIMCI DAİRE	: TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük- Çankırı | 154 kV İsmetpaşa-Söğütsen EİH Yenileme | 2018-2022 | 21.000.000 | 10.972.000 | 9.027.000 |
| 2 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | 154 kV İsmetpaşa-Karabük OSB EİH Yenileme | 2022-2024 | 27.500.000 | 0 | 2.000.000 |
| 3 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük-Bolu | 154 Kv İsmetpaşa-Gerkonsan EİH Yenileme | 2022-2023 | 180.000 | 0 | 100.000 |
| 4 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | 154 kV Karabük Transformatör Merkezi | 2022-2024 | 10.000.000 | 0 | 800.000 |
| GENEL TOPLAM | 58.680.000 | 10.972.000 | 11.927.000 |

7

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3.KISIM | 2007-2027 | 1.373.971 | 297.548 | 200.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLERİ PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2007-2027 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ TEKNİK RAPORU HAZIRLANMASI | 2007-2027 | 1.500.000 | 0 | 1 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | YENİCE | KARABÜK YENİCE İNCEDERE GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 2007-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 1.857.025 | 217.122 | 250.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ ARAÇ ÇAYI VE KARIT TERSİP BENDİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 944.471 | 235.764 | 400.000 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 1. KISIM | 2007-2027 | 267.745 | 223.610 | 1.944 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 3. KISIM | 2007-2027 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 1.KISIM | 2021-2024 | 90.000.000 | 0 | 1 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 2.KISIM | 2021-2024 | 200.000.000 | 0 | 1 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI | 2016-2025 | 286.451.077 | 41.674.259 | 10.000.000 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI | 2016-2025 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR KÖYCEĞİZ KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2022 | 1.656.383 | 1.564.665 | 3.615 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK BULDUK REGÜLATÖRÜ SULAMASI | 2015-2024 | 50.000.000 | 0 | 1 |

8

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İKMALİ | 2017-2024 | 29.518.147 | 0 | 5.750.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | EFLANİ | 23. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük Eflani Ulugeçit Deresi Taş Temini) | 2022-2022 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | 24. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük Safranbolu Ovacuma Çayı Taş Temini) | 2022-2022 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ İLÇESİ OVAŞEYHLER KÖYÜ 1. KISIM | 2021-2022 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE MERKEZİ 2. KISIM | 2021-2022 | 5.706.274 | 0 | 1.500.000 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇESİ SOFULAR KÖYÜ MERKZ VE DERE MAH. 1. KISIM | 2021-2022 | 20.000.000 | 0 | 1 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | EFLANİ | KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇENGELLER KÖYÜ BEYAZITOĞLU MH.YUKARIOLUK DERESİ | 2020-2022 | 5.707.818 | 0 | 0 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ MERKEZ SOĞANLI ÇAYI ISLAHI 1.KISIM | 2020-2022 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ ARCAK KÖYÜ, BOLKUŞ KÖYÜ KURU DERE ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2019-2024 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ CEMALLER KÖYÜ SOĞANLI ÇAYI | 2017-2022 | 14.510.859 | 4.749.634 | 2.000.000 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ CUMAYANI KÖYÜ KIZIL DERE İKMALİ | 2017-2022 | 18.805.471 | 0 | 0 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ ÇERÇİLER MAH.KURUDERE | 2017-2022 | 11.500.000 | 0 | 1 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | YENİCE | KARABÜK YENİCE İLÇ. DEĞİRMENYANI KÖYÜ BOSTANCILAR KADIOĞLU DERESİ İKMALİ | 2017-2027 | 11.555.459 | 0 | 0 |
| 29 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | YENİCE | KARABÜK YENİCE YORTAN BELDESİ OVA MAH. KIZDEĞİRMENİ VE DEREBAŞI MH. ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2017-2022 | 19.840.132 | 12.810.290 | 3.000.000 |
| 30 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK 234. ŞUBE TESİS YAPIMI | 2014-2027 | 40.000.000 | 0 | 1 |

9

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR SOFULAR GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 367.348 | 256.967 | 110.381 |
| 32 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU ACISU GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 33 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ İKMALİ | 2018-2024 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 34 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | OVACUMA | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | 2016-2024 | 55.000.000 | 0 | 1 |
| 35 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ GÖKGÖZ GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 20.307.755 | 15.624.510 | 4.616 |
| 36 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR OVA GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 152.884.762 | 16.807.681 | 2.000.000 |
| 37 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK HASLI GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2024 | 101.185.504 | 27.437.847 | 7.000.000 |
| 38 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI | 2017-2024 | 7.684.390 | 7.817.666 | 14.704 |
| 39 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR DOĞANCILAR YERALTI BARAJI | 2020-2024 | 3.449.438 | 2.798.278 | 250.000 |
| 40 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | SAFRANBOLU | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2021 | 52.237.334 | 52.092.247 | 75.850 |
| 41 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU ALDEĞİRMEN BARAJI | 2013-2021 | 9.000.000 | 1.901.911 | 500.000 |
| 42 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | SAFRANBOLU | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2021 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 43 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK 234. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | 2013-2026 | 3.030.000 | 0 | 1 |
| GENEL TOPLAM | 1.453.741.363 | 186.509.999 | 33.062.128 |

10

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | MUHTELİF İLÇELER | FOTOKAPAN | 2022-2022 | 178.000 | 0 | 178.000 |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | MUHTELİF İLÇELER | ORMAN YOLU YAPIMI | 2022-2022 | 7.005.000 | 0 | 7.005.000 |
| 3 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | MUHTELİF İLÇELER | AĞAÇLANDIRMA BAKIMI REHABİLİTASYON BAKIMI ETÜT PROJE | 2022-2022 | 289.000 | 0 | 289.000 |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | MUHTELİF İLÇELER | PARATONER ve TOPRAKLAMA | 2022-2022 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 5 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | MUHTELİF İLÇELER | TOHUM ÜRETİMİ TOHUM BAHÇESİ BAKIMI | 2022-2022 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | MUHTELİF İLÇELER | TOPRAK MUHAFAZA BAKIM (Erz.Kont) | 2022-2022 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| GENEL TOPLAM | 7.677.000 | 0 | 7.677.000 |  |  |  |  | 51.479.743 |

11

YATIRIMCI DAİRE	: VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Safranbolu | Çerçen Köyü Hasan Ramiz Camii | 2019-2022 | 19.513 | 0 | 19.513 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Eflani | Karacapınar Köyü Lütfullah Der Camii | 2020-2022 | 37.109 | 0 | 37.109 |
| 3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Yenice | Yirmibeşoğlu Köyü Cuma Camii | 2020-2022 | 41.511 | 41.511 | 41.511 |
| GENEL TOPLAM | 98.133 | 41.511 | 98.133 |  |  |  |  | 51.479.743 |

12

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Ortaöğretim Pansiyonu (İkmal) | 2016-2022 | 12.089.743 | 9.610.905 | 2.478.838 |
| 2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (İkmal) | 2014-2023 | 37.000.000 | 8.433.290 | 28.566.710 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Spor Salonu | 2017-2024 | 9.000.000 | 0 | 300.000 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | İmam Hatip Lisesi | 2017-2024 | 35.200.000 | 0 | 4.780.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Eskipazar Halk Eğitim Merkezi (Yık-Yap) | 2021-2024 | 9.000.000 | 0 | 900.000 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | Yenice ÇPL Pansiyon Binası (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2024 | 19.000.000 | 0 | 10.000 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Cemil Meriç MTAL (Çok Amaçlı Atölye) (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2024 | 9.000.000 | 0 | 10.000 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu (İkmal) | 2015-2023 | 8.650.000 | 4.273.097 | 3.570.115 |
| 9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Kalealtı İlkokulu restorasyon (İkmal) | 2018-2022 | 1.800.000 | 1.080.872 | 580.376 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah. Anaokulu | 2016-2023 | 4.800.000 | 0 | 480.000 |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah. İlk-Ortaokulu | 2016-2023 | 20.778.000 | 0 | 2.077.800 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Beşbinevler İlk/Ortaokul | 2017-2023 | 16.056.000 | 0 | 1.605.600 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Cumayanı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 2017-2023 | 16.056.000 | 0 | 1.605.600 |
| 14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Aydınlıkevler Anaokulu | 2018-2023 | 4.800.000 | 0 | 480.000 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Alibaba İlkokulu (İkmal) | 2018-2023 | 3.500.000 | 0 | 1.750.000 |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Şehit Metin Arslan İlkokulu (Yık-yap) | 2020-2023 | 11.250.000 | 3.506.069 | 5.072.522 |

13

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu (Güçlendirme) | 2020-2022 | 2.055.000 | 0 | 2.055.000 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi (Güçlendirme) | 2020-2022 | 2.790.000 | 0 | 2.790.000 |
| 19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Mısak-ı Milli İlkokulu (Güçlendirme) | 2020-2022 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| 20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu (A-B-C Bloklar) (Güçlendirme) | 2020-2022 | 3.075.000 | 0 | 3.075.000 |
| 21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | Yenice Kalaycılar İlkokulu (Güçlendirme) | 2020-2022 | 585.000 | 0 | 585.000 |
| 22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Ahi Evran MTAL Öğretim Binası ve Atölye (Güçlendirme) | 2020-2022 | 3.075.000 | 0 | 3.075.000 |
| 23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Zati Ağar İlkokulu (Yık-Yap) | 2021-2023 | 5.634.000 | 0 | 563.400 |
| 24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 8.149.019 | 0 | 814.902 |
| 25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Fevzi Çakmak Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 7.961.643 | 0 | 796.164 |
| 26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 10.471.863 | 0 | 1.047.186 |
| 27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Yazıköy İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 6.563.824 | 0 | 656.382 |
| GENEL TOPLAM | 269.390.092 | 26.904.233 | 70.775.595 |

14

YATIRIMCI DAİRE	: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Merkez | Karabük Sosyal Bilimler Fakültesinin Ek Hastane Binasına Dönüştürülmesi | 2021-2024 | 35.709.229 | 0 | 6.812.908 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu | Safranbolu Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB+112 ASHİ) | 2014-2023 | 4.492.832 | 0 | 2.246.416 |
| 3 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu | Ovacuma 2 AHB+ASM+112 ASHİ | 2018-2025 | 3.800.000 | 0 | 2.000 |
| 4 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu | Safranbolu Bağlarbaşı Harmanlar Mevkii Sağlıklı Hayat Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ | 2018-2024 | 15.057.500 | 0 | 2.000 |
| 5 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Merkez | TOKİ Sağlık Hayat Merkezi | 2018-2025 | 10.450.000 | 0 | 2.000 |
| 6 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Ovacık | Ovacık Entegre İlçe Hastanesi (10 yataklı) | 2016-2023 | 17.024.671 | 5.211.718 | 4.749.402 |
| 7 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Merkez | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Ek Bina | 2022-2022 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| GENEL TOPLAM | 86.536.232 | 5.211.718 | 13.816.726 |

15

YATIRIMCI DAİRE	: İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2022-2022 | 9.117 | 0 | 9.117 |
| 2 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme Projesi | 2022-2022 | 233.150 | 0 | 233.150 |
| 3 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Tarım ve Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alım Projesi | 2022-2022 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| 4 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Tarımsal Amaçlı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Projesi | 2022-2022 | 750.000 | 0 | 750.000 |
| GENEL TOPLAM | 1.041.267 | 0 | 1.041.267 |

16

YATIRIMCI DAİRE	: İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Eskipazar | Arkeolojik kazı | 2005- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Safranbolu | Safranbolu Müze Yapımı | 2018- | 352.801 | 0 | 0 |
| 3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Kamulaştırma | 2020- | 0 | 28.093 | 25.400 |
| 4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2020- | 0 | 0 | 70.000 |
| GENEL TOPLAM | 352.801 | 28.093 | 95.400 |

17

YATIRIMCI DAİRE	: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Tarım-Orman | Muhtelif İlçe | Karabük İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması | 2021-2022 | 115.050 | 69.030 | 81.000 |
| 2 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Tarım-Orman | Merkez | Çevre Düzenlemesi ve İnşaat İşleri | 2022-2022 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| GENEL TOPLAM | 565.050 | 69.030 | 531.000 |

18

YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

| S. NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERKEZ | 45 | 760.339.569 | 84.702.537 | 95.003.760 |
| 2 | EFLANİ | 5 | 42.052.682 | 15.624.510 | 41.727 |
| 3 | ESKİPAZAR | 13 | 393.541.989 | 66.294.009 | 20.007.540 |
| 4 | OVACIK | 2 | 34.024.671 | 11.211.718 | 10.751.402 |
| 5 | SAFRANBOLU | 27 | 733.340.769 | 105.399.701 | 53.253.636 |
| 6 | YENİCE | 6 | 54.022.102 | 12.851.801 | 3.636.512 |
| 7 | ORTAK PROJELER | 25 | 3.095.261.081 | 1.433.127.921 | 76.619.847 |
| GENEL TOPLAM | 123 | 5.112.582.863 | 1.729.212.197 | 259.314.424 |

19

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Muhtelif İşler | 2022-2022 | 21.394.795 | 0 | 21.394.795 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Kampus Altyapısı | 2020-2022 | 4.750.000 | 2.255.000 | 2.496.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası | 2016-2022 | 81.998.000 | 62.000.000 | 19.998.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Yayın Alımı | 2022-2022 | 1.067.000 | 0 | 1.067.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2023 | 37.861.000 | 5.862.000 | 7.000.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2022-2022 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 7 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Zonguldak Hattında Yer Alan Yolcu Peron Boylarının Uzatılması İşi | 2020-2022 | 1.460.000 | 1.046.191 | 410.000 |
| 8 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Km 327+350-327+500 Arasında Taş Duvar Yapılması | 2021-2022 | 906.835 | 0 | 640.000 |
| 9 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Km 278+370-278+440 Arasında Taş Duvar ve Pere Kaplama Yapılması | 2020-2022 | 415.531 | 225.531 | 190.000 |
| 10 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük-Pirinçlik İstasyonları Arasında 14 Nolu Tünele Betonarme Perde Duvar Yapım ve Km 298+630 ile 298+680 Arasında Şev ve Palye Tanzimi ile Drenaj Kanalı Yapım İşi ve Km 297+500-298+588 Arasında 824 m Taş Duvar Yapılması ve Km 412+ 770-412+800 Arasında İstinat Duvarı Yapılması İşi | 2022-2022 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 11 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 kV İsmetpaşa-Karabük OSB EİH Yenileme | 2022-2024 | 27.500.000 | 0 | 2.000.000 |
| 12 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 kV Karabük Transformatör Merkezi | 2022-2024 | 10.000.000 | 0 | 800.000 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3.KISIM | 2007 -2027 | 1.373.971 | 297.548 | 200.000 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLERİ PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2007-2027 | 1.000.000 | 0 | 1 |

20

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ TEKNİK RAPORU HAZIRLANMASI | 2007-2027 | 1.500.000 | 0 | 1 |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ ARAÇ ÇAYI VE KARIT TERSİP BENDİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 944.471 | 235.764 | 400.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 1. KISIM | 2007-2027 | 267.745 | 223.610 | 1.944 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 3. KISIM | 2007-2027 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 1.KISIM | 2021-2024 | 90.000.000 | 0 | 1 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 2.KISIM | 2021-2024 | 200.000.000 | 0 | 1 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ MERKEZ SOĞANLI ÇAYI ISLAHI 1.KISIM | 2020-2022 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ ARCAK KÖYÜ, BOLKUŞ KÖYÜ KURU DERE ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2019-2024 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ CEMALLER KÖYÜ SOĞANLI ÇAYI | 2017-2022 | 14.510.859 | 4.749.634 | 2.000.000 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ CUMAYANI KÖYÜ KIZIL DERE İKMALİ | 2017-2022 | 18.805.471 | 0 | 0 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ ÇERÇİLER MAH.KURUDERE | 2017-2022 | 11.500.000 | 0 | 1 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ İKMALİ | 2018-2024 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK 234. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | 2013-2026 | 3.030.000 | 0 | 1 |
| 29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Lisesi | 2017-2024 | 35.200.000 | 0 | 4.780.000 |
| 30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu (İkmal) | 2015-2023 | 8.650.000 | 4.273.097 | 3.570.115 |

21

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Beşbinevler İlk-Ortaokulu | 2017-2023 | 16.056.000 | 0 | 1.605.000 |
| 32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cumayanı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 2017-2023 | 16.056.000 | 0 | 1.605.000 |
| 33 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Aydınlıkevler Anaokulu | 2018-2023 | 4.800.000 | 0 | 480.000 |
| 34 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Metin Arslan İlkokulu (Yık-yap) | 2020-2023 | 11.250.000 | 3.506.069 | 5.072.522 |
| 35 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu (Güçlendirme) | 2020-2022 | 2.055.000 | 0 | 2.055.000 |
| 36 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi (Güçlendirme) | 2020-2022 | 2.790.000 | 0 | 2.790.000 |
| 37 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu (A-B-C Bloklar) (Güçlendirme) | 2020-2022 | 3.075.000 | 0 | 3.075.000 |
| 38 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 8.149.019 | 0 | 814.902 |
| 39 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Fevzi Çakmak Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 7.961.643 | 0 | 796.164 |
| 40 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Kamulaştırma | 2020- | - | 28.093 | 25.400 |
| 41 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2020- | - | 0 | 70.000 |
| 42 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Çevre Düzenlemesi ve İnşaat İşleri | 2022-2022 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 43 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Karabük Sosyal Bilimler Fakültesinin Ek Hastane Binasına Dönüştürülmesi | 2021-2024 | 35.709.229 | 0 | 6.812.908 |
| 44 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | TOKİ Sağlık Hayat Merkezi | 2018-2025 | 10.450.000 | 0 | 2.000 |
| 45 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Ek Bina | 2022-2022 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| GENEL TOPLAM | 760.339.569 | 84.702.537 | 95.003.760 |

22

İLÇESİ		: EFLANİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 23. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük Eflani Ulugeçit Deresi Taş Temini) | 2022-2022 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK EFLANİ İLÇESİ OVAŞEYHLER KÖYÜ 1. KISIM | 2021-2020 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇENGELLER KÖYÜ BEYAZITOĞLU MH.YUKARIOLUK DERESİ | 2020-2020 | 5.707.818 | 0 | 0 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK EFLANİ GÖKGÖZ GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 20.307.755 | 15.624.510 | 4.616 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Karacapınar Köyü Lütfullah Der Camii | 2020-2022 | 37.109 | 0 | 37.109 |
| GENEL TOPLAM | 42.052.682 | 15.624.510 | 41.727 |

23

İLÇESİ		: ESKİPAZAR

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR KÖYCEĞİZ KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2022 | 1.656.383 | 1.564.665 | 3.615 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK BULDUK REGÜLATÖRÜ SULAMASI | 2015-2024 | 50.000.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İKMALİ | 2017-2024 | 29.518.147 | 0 | 5.750.000 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE MERKEZİ 2. KISIM | 2021-2022 | 5.706.274 | 0 | 1.500.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇESİ SOFULAR KÖYÜ MERKZ VE DERE MAH. 1. KISIM | 2021-2022 | 20.000.000 | 0 | 1 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR SOFULAR GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 367.348 | 256.967 | 110.381 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR OVA GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 152.884.762 | 16.807.681 | 2.000.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK HASLI GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2024 | 101.185.504 | 27.437.847 | 7.000.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI | 2017-2024 | 7.684.390 | 7.817.666 | 14.704 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR DOĞANCILAR YERALTI BARAJI | 2020-2024 | 3.449.438 | 2.798.278 | 250.000 |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ortaöğretim Pansiyonu (İkmal) | 2016-2022 | 12.089.743 | 9.610.905 | 2.478.838 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar Halk Eğitim Merkezi (Yık-Yap) | 2021-2024 | 9.000.000 | 0 | 900.000 |
| 13 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Arkeolojik kazı | 2005- | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 393.541.989 | 66.294.009 | 20.007.540 |

24

İLÇESİ		: OVACIK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Ovacık Spor MYO Binası | 2021-2023 | 17.000.000 | 6.000.000 | 6.002.000 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Ovacık Entegre İlçe Devlet Hastanesi (10 Yataklı) | 2016-2023 | 17.024.671 | 5.211.718 | 4.749.402 |
| GENEL TOPLAM | 34.024.671 | 11.211.718 | 10.751.402 |

25

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 1.857.025 | 217.122 | 250.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI | 2016-2025 | 286.451.077 | 41.674.259 | 10.000.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI | 2016-2025 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 24. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük Safranbolu Ovacuma Çayı Taş Temini) | 2022-2022 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | KARABÜK 234. ŞUBE TESİS YAPIMI | 2014-2027 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU ACISU GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ | 2016-2021 | 55.000.000 | 0 | 1 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2021 | 52.237.334 | 52.092.247 | 75.850 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU ALDEĞİRMEN BARAJI | 2013-2021 | 9.000.000 | 1.901.911 | 500.000 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2021 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (İkmal) | 2014-2023 | 37.000.000 | 8.433.290 | 28.566.710 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Spor Salonu | 2017-2022 | 9.000.000 | 0 | 300.000 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cemil Meriç MTAL (Çok Amaçlı Atölye) (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2024 | 9.000.000 | 0 | 10.000 |
| 14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kalealtı İlkokulu restorasyonu (İkmal) | 2018-2022 | 1.800.000 | 1.080.872 | 580.376 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah. Anaokulu | 2016-2023 | 4.800.000 | 0 | 480.000 |

26

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah. İlk-Ortaokulu | 2016-2023 | 20.778.000 | 0 | 2.077.800 |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Mısakı Milli İlkokulu (Güçlendirme) | 2020-2022 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ahi Evran MTAL Öğretim Binası ve Atölye (Güçlendirme) | 2020-2022 | 3.075.000 | 0 | 3.075.000 |
| 19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Zati Ağar İlkokulu (Yık-Yap) | 2021-2023 | 5.634.000 | 0 | 563.400 |
| 20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 10.471.863 | 0 | 1.047.186 |
| 21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yazıköy İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2023 | 6.563.824 | 0 | 656.382 |
| 22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Alibaba İlkokulu (İkmal) | 2018-2023 | 3.500.000 | 0 | 1.750.000 |
| 23 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Çerçen Köyü Hasan Ramiz Camii | 2019-2022 | 19.513 | 0 | 19.513 |
| 24 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB+112 ASHİ) | 2014-2023 | 4.492.832 | 0 | 2.246.416 |
| 25 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Ovacuma 2 AHB+ASM+112 ASHİ | 2018-2025 | 3.800.000 | 0 | 2.000 |
| 26 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu Bağlarbaşı Harmanlar Mevkii Sağlıklı Hayat Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 ASHİ | 2018-2024 | 15.057.500 | 0 | 2.000 |
| 27 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Safranbolu Müze Yapımı | 2018- | 352.801 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 733.340.769 | 105.399.701 | 53.253.636 |

27

İLÇESİ		: YENİCE

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İNCEDERE GÖLETİ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 2007-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İLÇ. DEĞİRMENYANI KÖYÜ BOSTANCILAR KADIOĞLU DERESİ İKMALİ | 2017-2022 | 11.555.459 | 0 | 0 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE YORTAN BELDESİ OVA MAH. KIZDEĞİRMENİ VE DEREBAŞI MH. ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2017-2022 | 19.840.132 | 12.810.290 | 3.000.000 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice ÇPL Pansiyon Binası (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2024 | 19.000.000 | 0 | 10.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice Kalaycılar İlkokulu (Güçlendirme) | 2020-2022 | 585.000 | 0 | 585.000 |
| 6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Yirmibeşoğlu Köyü Cuma Camii | 2020-2022 | 41.511 | 41.511 | 41.511 |
| GENEL TOPLAM | 54.022.102 | 12.851.801 | 3.636.512 |

28

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2025 | 671.143.160 | 510.780.905 | 11.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2025 | 810.996.480 | 515.698.100 | 8.433.118 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın-Safranbolu | 2013-2025 | 248.070.000 | 20.752.620 | 2.876.115 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu- Karabük | 2011-2025 | 579.040.000 | 160.240.271 | 7.254.168 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2025 | 171.466.200 | 12.825.161 | 6.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı) Ayr. | 2011-2025 | 215.035.271 | 35.183.228 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek-Zonguldak Ayr.-Karabük Yolunda Filyos Grubu | 2019-2025 | 35.175.246 | 14.635.534 | 17.296.000 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yapım İhalelerinde Kont.ve Dan.Hiz. | 2017-2025 | 11.948.000 | 6.539.000 | 1.319.179 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Gerede Çerkeş Yolu | 2005-2025 | 231.849.332 | 106.043.946 | 5.500 |
| 10 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega ihzaratı | 2020-2025 | 26.337.500 | 9.028.141 | 6.492.500 |
| 11 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Rutin Yol Bakımı ve Onarım-Kar ve buz ile Mücadele | 2020-2025 | 50.509.846 | 26.579.457 | 15.000.000 |
| 12 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani-Pınarbaşı | 2004-2025 | 13.676.729 | 3.780.528 | 0 |
| 13 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 kV İsmetpaşa-Söğütsen EİH Yenileme | 2018-2022 | 21.000.000 | 10.972.000 | 9.027.000 |
| 14 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 Kv İsmetpaşa-Gerkonsan EİH Yenileme | 2022-2023 | 180.000 | 0 | 100.000 |
| 15 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | FOTOKAPAN | 2022-2022 | 178.000 | 0 | 178.000 |

29

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ORMAN YOLU YAPIMI | 2022-2022 | 7.005.000 | 0 | 7.005.000 |
| 17 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Tarım | AĞAÇLANDIRMA BAKIMI REHABİLİTASYON BAKIMI ETÜT PROJE | 2022-2022 | 289.000 | 0 | 289.000 |
| 18 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | PARATONER ve TOPRAKLAMA | 2022-2022 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 19 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOHUM ÜRETİMİ TOHUM BAHÇESİ BAKIMI | 2022-2022 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 20 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOPRAK MUHAFAZA BAKIM (Erz.Kont) | 2022-2022 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 21 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2022-2022 | 9.117 | 0 | 9.117 |
| 22 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme Projesi | 2022-2022 | 233.150 | 0 | 233.150 |
| 23 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tarım ve Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alım Projesi | 2022-2022 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| 24 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tarımsal Amaçlı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Projesi | 2022-2022 | 750.000 | 0 | 750.000 |
| 25 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Karabük İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması | 2021-2022 | 115.050 | 69.030 | 81.000 |
| GENEL TOPLAM | 3.095.261.081 | 1.433.127.921 | 76.619.847 |

30

MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU

| S. NO | MAHALLİ İDARENİN ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | 5 | 97.610.361 | 76.297.792 | 73.075.741 |
| 2 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 6 | - | - | 3.530.576 |
| 3 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 6 | - | - | 3.850.000 |
| 4 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 6 | - | - | 2.899.982 |
| 5 | Ovacık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 3 | - | - | 2.571.750 |
| 6 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 5 | - | - | 4.400.698 |
| 7 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 8 | - | - | 2.801.877 |
| 8 | Köydes Ortak Alım | - | - | - | 8.969.756 |
| GENEL TOPLAM | 50 | 86.388.449 | 19.907.842 | 101.106.070 |

31

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Kanyon ve Düğün Salonu Tekamül İmalatları | 2020-2022 | 26.040.435 | 22.266.369 | 4.457.030 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Bilim ve İnovasyon Merkezi | 2021-2022 | 19.715.646 | 15.604.248 | 18.682.669 |
| 3 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Yağmur Suyu ve Drenaj Hattı Yapımı İnşaatı İşi | 2020-2022 | 39.287.918 | 34.529.000 | 10.879.146 |
| 4 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Heyelan Önleme Drenaj ve Kanalizasyon | 2021-2022 | 7.234.395 | 3.041.848 | 6.072.896 |
| 5 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Tretuvar Yapılması | 2021-2023 | 5.331.967 | 856.327 | 2.984.000 |
| GENEL TOPLAM | 97.610.361 | 76.297.792 | 43.075.741 |

32

YATIRMCI DAİRE	: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol (1 km) | Düzçam ve Güneşli Köyleri Yolu Bsk Yapımı | 2022-2022 | - | - | 900.000 |
| 2 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol (2,52 km) | Şenler Köyl. Grubu/ Davutlar Köyü Sofuoğlu Mah-Kamış Bağl./ Kahyalar Köy Yolu Asfalt Bakım ( Rotmiks) | 2022-2022 | - | - | 1.425.000 |
| 3 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 176 m³ | Kapaklı Köyü Taş Duvar Yapımı | 2022-2022 | - | - | 55.576 |
| 4 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Kaleköy içme suyu tesisi yapım işi | 2022-2022 | - | - | 755.000 |
| 5 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Acıöz içme suyu tesisi yapım işi | 2022-2022 | - | - | 295.000 |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Yeşiltepe içme suyu tesisi yapım işi | 2022-2022 | - | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | - | - | 3.530.576 |

33

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (1,25 km) BSK | İlç.Mrz.İlt.Akören-Pınarözü-Çukurgelik Grup Yolu AKÖREN, AKÖREN, Numanoğlu, Kürtoğlu, -PINARÖZÜ , GEDİKOĞLU, Yayalar, Boduroğlu, Durallar, Hacıazizoğlu,-GÜNLÜCE, GÜNLÜCE, ÇUKURGELİK, SOĞUCAK, Sofuoğlu,Makara,Cücey,-BAKIRCILAR,BAKIRCILAR,Karabacak, Kaykıoğlu,Panoğlu,Sağıroğlu | 2022-2022 | - | - | 1.125.000 |
| 2 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (Rotmiks 3,5 km) 2.300 Ton | Muhtelif Köy Yolları Sathi Kaplama Asfalt Bakım Onarım için Rotmiks Yama ÇAL,ÇAL,Yk.Köy,-GÖLLER, Göller-Çukurca,-SARAYCIK, SARAYCIK, Bozarmut,-ALAÇAT, ALAÇAT, ÇUKURÖREN , ÇUKURÖREN,Sinitler, Tepe,-ABAKOLU ,BERBEROĞLU ,Doğanoğlu, Ekşioğlu,-BOSTANCI, KARAGÖZ, Çilver,--OSMANLAR ,OSMANLAR,- PAŞABEY PAŞABEY ,Hatipler,Salihoğlu,-KIRAN, KIRAN, Seferbeyoğlu, GÜNGÖREN, MEVRÜK, Ahatlar,AFŞAR,-MÜFTÜLER,-HACIAĞAÇ-HALKEVLİ, HALKEVLİ, Ortakçı, Çemeş, Cingöz,- MÜLAYİM, MÜLAYİM ,Halaçlar, Aş.Mülayim,-BAŞİĞDİR ,BAŞİĞDİR,-AKÖREN, AKÖREN, Numanoğlu,Kürtoğlu, -PINARÖZÜ,GEDİKOĞLU, Yayalar, Boduroğlu,Durallar,Hacıazizoğlu,-GÜNLÜCE, GÜNLÜCE, ÇUKURGELİK, -BOSTANCILAR, SAÇAK,-SEFERLER-,SOĞUCAK, BAĞLICA,-KUTLUÖREN- | 2022-2022 | - | - | 1.725.000 |
| 3 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Alpagut Köyü İçme Suyu Depo Tamir ve Bakımı 50 m³ depo tamiri | 2022-2022 | - | - | 40.000 |
| 4 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Bakırcılar Köyü İçme Suyu Tesisis Yapım İşi Şebeke yapımı | 2022-2022 | - | - | 450.000 |
| 5 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Saraycık Köyü İçme Suyu Depo Yapımı 100 m³ betonarme depo yapımı | 2022-2022 | - | - | 200.000 |
| 6 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Pınarözü Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım işi Şebeke yapımı | 2022-2022 | - | - | 310.000 |
| GENEL TOPLAM | - |  | 3.850.000 |

34

YATIRMCI DAİRE	: ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (1,5 km) BSK | Adiller Grup Yolu BKD Adiller-Şevkiler-Yazıboy | 2022-2022 | - | - | 1.330.000 |
| 2 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (1 km) 760 Ton | Boncuklar Köyü Pelitçik Mah. Köy Yolu Rotmiks Yama Boncuklar Köyü Pelitçik Mah | 2022-2022 | - | - | 569.982 |
| 3 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Hamzalar Köyü Merkez Mah. Kaptaj Drenaj ve İsale Hattı Yapım İşi | 2022-2022 | - | - | 350.000 |
| 4 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Ortaköy Köyü ve Kapaklı Köyü Sondaj Yapım İşi | 2022-2022 | - | - | 200.000 |
| 5 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Ortaköy Merkez Mah. Terfi Binası, Güneş Enerjisi ve Terfi Hattı Yapım İşi | 2022-2022 | - | - | 250.000 |
| 6 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kapaklı Köyü Terfi Binası, Güneş Enerjisi ve Terfi Hattı Yapım İşi | 2022-2022 | - | - | 200.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 2.899.982 |

35

YATIRMCI DAİRE	: OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (0,79km) BSK | Boyalı-Küçüksu-Çukur Grup Yolu Boyalı-Küçüksu-Çukur-Ganibeyler | 2022-2022 | - | - | 711.000 |
| 2 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (0,79 km) BSK | Ahmetler-Gümelik Grup Yolu Ahmetler-Gümelik-Sarılarsonya-Soğanlı | 2022-2022 | - | - | 711.000 |
| 3 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol 3,5 km Rotmiks 1.535 Ton | Muhtelif Köylere Asfalt Yama Çatak-Dudaş-Yeniören | 2022-2022 | - | - | 1.149.750 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 2.571.750 |

36

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (2 km) BSK | Tintin-bağcığaz grup yolu Tintin - Bağcığaz Köyleri | 2022-2022 | - | - | 1.800.000 |
| 2 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (3 km) 2.565 Ton | Muhtelif Köy Yolları Rotmiks / Asfalt Yama Yolbaşı-Akkışla-Yazıköy-K.köseler-Karıt-Gündoğan-A.çiftlik-Alören Sırçalı-K.hacılar-Bostanbükü-Geren | 2022-2022 | - | - | 1.923.378 |
| 3 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | AŞAĞIGÜNEY KÖYÜ Merkez Mah 30 m3 Depo ve Güneş Enerjili Sistemi | 2022-2022 | - | - | 369.340 |
| 4 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ÇERÇEN KÖYÜ Gurbetler Mah. Terfi Hattı 364 m çelik boru değişim işi | 2022-2022 | - | - | 147.500 |
| 5 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ÇATAK KÖYÜ Merkez Mah 50 m3 Depo Yapımı | 2022-2022 | - | - | 160.480 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 4.400.698 |

37

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (0,5 km) BSK | Tır Recepbeyler-Hisar Çakırlar Bağlantı Yolu BSK Recepbeyler-Çakırlar | 2022-2022 | - | - | 450.000 |
| 2 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol 1,5 km (Rotmiks 1,600 Ton) | Muhtelif Köyler Asfalt Yama Rotmiks Cihanbey, Abdullahoğlu, Keyfallar, Çeltik, Hisar,Tır,Güney, Örenköy, Kayaarkası | 2022-2022 | - | - | 1.200.000 |
| 3 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Hüseyinbeyoğlu-Kadıköy İsale Yapımı | 2022-2022 | - | - | 561.000 |
| 4 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Gökbel Köyü 50m3 betonarme depo yapımı | 2022-2022 | - | - | 300.000 |
| 5 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Abdullahoğlu Köyü Kaptaj Yapımı | 2022-2022 | - | - | 25.000 |
| 6 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Yirmibeşoğlu Köyü Kaptaj Yapımı | 2022-2022 | - | - | 25.000 |
| 7 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Tır-Güney Köyü Şebeke Bakım Onarımı | 2022-2022 | - | - | 187.000 |
| 8 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Derebaşı Köyü Drenaj ve Kaptaj Yapımı | 2022-2022 | - | - | 53.877 |
| GENEL TOPLAM | - | - | 2.801.877 |